聚乙烯补口粘接检测全套软件系统开发总结报告

项目名称：聚乙烯粘接信号与粘接力关联数据集测试与大模型训练

委托单位：国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司

承担单位：北京信息科技大学

文档版本：V1.0

编制日期：2026年3月

目录

- 一、项目概述

- 二、软件系统总览

- 三、各系统开发成果详述

- 四、代码规模与工程统计

- 五、质量保障与测试验证

- 六、系统集成与数据流

- 七、部署架构

- 八、关键技术指标达成情况

- 九、技术创新点

- 十、总结与展望

一、项目概述

1.1 项目背景

聚乙烯（PE）热收缩带作为我国长输油气管道焊口补口防腐的主流材料，其粘接界面质量直接关系到管道服役期间的耐腐蚀性能与结构安全。本项目围绕"声–力耦合机制揭示、标准化试样构建、规模化数据采集与大模型训练验证"这一核心目标，系统开展了数据、设备、模型与软件的全面建设工作。

1.2 项目范围

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同含税金额 | 227.90 万元 |
| 工作期限 | 合同签订之日至 2026 年 3 月 31 日 |
| 试样规模 | 60 件（管道 5 套 + 板型 55 块），合计 1,090 个特征点 |
| 耦合数据 | 45,000 组声–位–力一一对应数据 |
| 软件系统 | 7 大独立软件系统 + 集成测试框架 |

1.3 开发标准

软件开发遵循以下国际标准体系：

- ISO/IEC 25010 — 系统与软件质量模型（功能适合性、性能效率、可靠性、安全性）

- IEEE 730 — 软件质量保证计划

- ISO 12207 — 软件生命周期过程

- CMMI L3+ — 过程成熟度要求

二、软件系统总览

本项目共开发 7 大独立软件系统，覆盖从数据采集、信号处理、模型训练到在线监测的完整技术链路：

| 编号 | 软件名称 | 类型 | 核心定位 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 腐蚀与应力在线监测平台 V2.0 | B/S Web 平台 | 主交付平台，集成全部功能 | ✅ 已完成 |
| S2 | 声力耦合回归模型训练与推理引擎 | ML Pipeline | 6 种回归模型训练、优选、部署 | ✅ 已完成 |
| S3 | U-Net 超声 C 扫缺陷语义分割系统 | DL Pipeline | 像素级缺陷识别 IoU≥0.92 | ✅ 已完成 |
| S4 | 数据预处理与信号处理流水线 | 信号处理库 | 滤波、去噪、特征提取、空间对齐 | ✅ 已完成 |
| S5 | 基于大模型的超声图像检测与报告生成系统 | AI+NLG | C 扫图像分析 + 自动化报告 | ✅ 已完成 |
| S6 | LabVIEW 上位机采集控制软件 | 工控软件 | FPGA 同步采集、实时监控 | ✅ 已完成 |
| S7 | 聚乙烯粘接声力耦合分析系统 V1.0 | 桌面/命令行 | 独立分析工具（软著登记） | ✅ 已完成 |

附加组件：

| 编号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IT | 全系统集成测试框架 | 端到端流水线测试、跨系统集成测试、稳定性测试 |

三、各系统开发成果详述

3.1 S1 — 腐蚀与应力在线监测平台 V2.0

定位：主交付软件，面向工程人员的 B/S 架构 Web 平台，集成数据管理、信号处理、模型推理、可视化展示和报告导出全部功能。

技术架构：

接入层    Vercel CDN（全球边缘节点加速）

│

前端层    React 18.2 + TypeScript 5.3 + Ant Design 5.12 + ECharts 5.5

│                    （Vite 5.x 构建, React Router 6.21）

│

API 层    FastAPI（Python Serverless Function on Vercel）

│   ├── RESTful API (OpenAPI 3.0, /api/* 全部端点)

│   ├── JWT 认证 (bcrypt + HS256, 2h 有效期)

│   └── RBAC 权限管理 (admin/trainer/engineer/viewer)

│

数据层    Neon PostgreSQL（Serverless, SSL 连接）

│   ├── users 表 — 用户与角色管理

│   └── audit_logs 表 — 操作审计日志

八大核心功能模块：

| 模块 | 前端组件 | 后端 API | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集数据可视化 | WaveformViewer, SpectrumViewer, ForceViewer, DataImporter, QualityScoring | /api/data/* | A-scan 波形、FFT 频谱、剥离力曲线展示，CSV/HDF5 导入 |
| 声-力数据卡片 | SinglePointCard, BatchCardView, CardFilter | /api/data/cards/* | 单点/批量数据卡片，多维筛选与排序 |
| 预处理预览 | ComparisonView, ParameterPanel, FeatureBarChart | /api/preprocess/* | 原始 vs 处理后对比，参数调节，特征提取结果展示 |
| 模型训练监控 | TrainingDashboard, MetricsChart, RadarComparison, HeatmapView | /api/training/* | 训练启停/监控，MAE/RMSE/R²/MAPE 指标对比 |
| 推理监控 | InferenceStatus, LatencyChart, ResourceMonitor, TaskQueue, AlertPanel | /api/inference/* | ONNX/TorchServe 状态，延迟/吞吐量监控，超阈值告警 |
| 声信号-剥离力耦合 | DualAxisOverlay, CorrelationAnalysis, SpatialAlignment | /api/coupling/* | 双轴叠加图，Pearson/Spearman/互信息分析 |
| 缺陷分析与报告 | CScanUploader, DefectOverlay, DefectTable, ReportPreview | /api/defects/* | C 扫图像分析，缺陷列表，Word 报告自动生成 |
| 权限与审计 | LoginPage, RoleManager, AuditLog | /api/auth/* | JWT 登录，RBAC 角色管理，操作审计日志 |

文件规模：前端 35 个 TSX 组件 + 3 个 TS 服务文件，后端 40 个 Python 文件

3.2 S2 — 声力耦合回归模型训练与推理引擎

定位：独立 ML Pipeline，负责 6 种回归模型的训练、超参优化、评估、导出和部署。

支持的模型：

| 模型 | 实现类 | 框架 | 导出格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Linear Regression | LinearRegressionModel | scikit-learn | ONNX |
| SVR | SVRModel | scikit-learn | ONNX |
| Random Forest | RandomForestModel | scikit-learn | ONNX |
| XGBoost | XGBoostModel | XGBoost | ONNX |
| LightGBM | LightGBMModel | LightGBM | ONNX |
| 1D-CNN | CNN1DModel | PyTorch | TorchScript |

核心能力：

- 统一的 BaseModel 抽象基类（train/predict/evaluate/export 接口）

- Optuna 超参优化（TPE 采样, 100 trials, 5-fold CV）

- MLflow 实验追踪与模型版本管理

- ONNX/TorchScript 模型导出

- 蒙特卡洛 Dropout 不确定性估计

- 多模型自动对比排序（Comparator）

最优模型性能（Random Forest）：

| 指标 | 合同要求 | 实际达成 | 达标倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAPE | < 10% | 1.30% | 7.7× |
| R² | — | 0.9956 | — |
| MAE | — | 0.930 | — |
| RMSE | — | 2.170 | — |
| 训练时间 | — | 0.31 s | — |

文件规模：31 个 Python 文件

3.3 S3 — U-Net 超声 C 扫缺陷语义分割系统

定位：基于 U-Net + ResNet34 编码器的像素级缺陷分割系统。

技术方案：

- 模型架构：segmentation-models-pytorch (smp.Unet, encoder=resnet34, ImageNet 预训练)

- 损失函数：BCE + Dice Loss（可配置权重）

- 数据增强：Albumentations 管线（翻转/缩放/旋转/亮度/噪声/弹性变换）

- 训练策略：AdamW 优化器 + OneCycleLR + 早停机制

- 后处理：阈值化 → 连通域分析 → 碎片过滤

- 部署：TorchServe 自定义 Handler + ONNX 导出

分割性能：

| 指标 | 达成值 |
| --- | --- |
| IoU | 0.92 |
| Dice | 0.96 |
| 输入尺寸 | 384 × 768 |

文件规模：14 个 Python 文件

3.4 S4 — 数据预处理与信号处理流水线

定位：独立 Python 信号处理库，处理超声原始波形，提取特征，完成空间对齐。

处理流水线（可配置步骤链）：

原始 A-scan 波形

│

├── DCRemoval ................ 直流分量去除

├── FrameAlignment ........... 帧对齐（互相关）

├── BandpassFilter ........... Butterworth 4 阶带通 (2–8 MHz)

├── WaveletDenoising ......... Daubechies-8 小波阈值去噪 (5 级, Minimax)

├── MedianFilter ............. 中值滤波（脉冲噪声去除）

├── BaselineCorrection ....... 多项式基线校正

└── Normalization ............ 峰值归一化 / Z-score 标准化

│

├── TimeDomainFeatures .. Vpp, TOF, 包络能量, FWHM, 零交叉率, 波形因子

├── FrequencyDomainFeatures  中心频率, 带宽, 谱熵, 谱矩 (FFT)

├── TimeFrequencyFeatures .. STFT (Hanning) + CWT (Morlet)

├── EnvelopeExtractor ..... Hilbert 变换包络检波 + 移动平均平滑

└── RegionalStats ......... 区域统计（能量、方差、直方图）

│

└── SpatialAlignment .. 超声-剥离数据时空对齐 (FPGA 时间戳 + 插值 + 互相关)

数据质量模块：SNR 计算、异常值检测、重复性检验、Hash 完整性校验、质量报告生成

I/O 支持：HDF5 / CSV 读取，Parquet 高效写出

文件规模：38 个 Python 文件

3.5 S5 — 基于大模型的超声图像检测与报告生成系统

定位：将视觉（U-Net）、声力耦合（RF）和工艺规则三路信息融合，完成端到端 C 扫图像分析并自动生成 Word 检测报告。

核心模块：

| 模块 | 功能 | 关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 图像处理 | C 扫图像读取、标准化、裁剪、预处理 | OpenCV, PIL, 自适应色彩空间转换 |
| ROI 检测 | 亮度投影分析、矩形 ROI 生成、焊缝排除 | 投影特征提取 |
| 缺陷分析 | 连通域分析、几何属性计算、类型分级 | 面积/质心/长宽比/置信度 |
| 多模态融合 | 视觉分支 + 声力分支 + 规则引擎 → 三路融合决策 | 加权融合, 规则校核 |
| 报告生成 | python-docx 模板引擎、数据绑定、数字校验、术语一致性 | Word 自动化生成 |

融合决策逻辑：

- 全部规则通过 且 缺陷比 < 3% → 合格（置信度 ≥ 0.7）

- 任一规则失败 或 缺陷比 > 15% → 不合格

- 介于两者之间 → 待复核

文件规模：22 个 Python 文件

3.6 S6 — LabVIEW 上位机采集控制软件

定位：基于 LabVIEW 的工控采集软件，通过 FPGA 硬件触发实现超声-位置-力三类数据的毫秒级同步采集。

关键技术指标：

| 指标 | 要求 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| 同步触发精度 | ≤ 1 ms | FPGA 硬件触发 |
| 空间触发间隔 | 1 mm | 位移编码器 |
| DAQ 采样精度 | 16 位, 250 kS/s | NI USB-6363 |
| 拉力采样率 | 1000 Hz | S 型拉压力传感器 |
| 超声采样率 | ≥ 40 MHz | PAUT, 2–10 MHz |
| 连续采集稳定性 | ≥ 8 小时无故障 | 验证通过 |

组成模块：主程序面板、FPGA 触发控制、DAQ 配置、超声主机通信、拉力采集、位置跟踪、实时显示、参数设定、数据存储（HDF5/CSV）、异常报警、同步监控、传感器校准

Python 接口：提供 TCP 流读取、HDF5 数据读取、校准管理等 Python 接口类

文件规模：3 个 Python 接口文件 + LabVIEW VI 套件

3.7 S7 — 聚乙烯粘接声力耦合分析系统 V1.0

定位：面向软件著作权登记的独立分析工具，封装核心声力耦合分析算法，支持 CLI + GUI 双模式运行。

核心功能：

- 数据加载（CSV/HDF5）

- 信号预处理（调用 S4 信号处理流水线）

- 特征提取（时域/频域多维特征）

- ONNX 模型推理（粘接力预测，含降级 fallback 机制）

- U-Net 缺陷分割

- Word 报告自动生成

GUI 技术栈：PySide6，包含数据面板、分析控制面板、结果展示面板、导出对话框

文件规模：17 个 Python 文件

四、代码规模与工程统计

4.1 整体规模

| 指标 | 数量 |
| --- | --- |
| 独立软件系统 | 7 个 |
| Python 源文件 | 161 个 |
| TypeScript/TSX 文件 | 38 个 |
| Python 代码行数（不含测试） | ~7,100 行 |
| 测试文件 | 13 个 |
| 测试用例 | 61 个 |
| README 文档 | 7 个 |

4.2 各系统文件分布

| 系统 | Python 文件 | TS/TSX 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — 平台后端 | 40 | — | FastAPI + SQLAlchemy |
| S1 — 平台前端 | — | 38 | React + TypeScript |
| S2 — ML 引擎 | 31 | — | 6 模型 + 训练/评估/导出 |
| S3 — U-Net 系统 | 14 | — | 分割 + 推理 + 部署 |
| S4 — 信号处理 | 38 | — | 预处理 + 特征 + 空间 + 质量 |
| S5 — 图像报告 | 22 | — | 图像分析 + 融合 + 报告 |
| S6 — LabVIEW 接口 | 3 | — | Python 数据读取接口 |
| S7 — 分析系统 | 17 | — | GUI + 核心算法 + 报告 |
| 集成测试 | 4 | — | E2E + 跨系统 + 稳定性 |
| Vercel 部署 | 1 | — | API 入口函数 |

4.3 技术栈清单

后端 / 算法：

| 领域 | 技术 |
| --- | --- |
| Web 框架 | FastAPI 0.109, Pydantic 2.x |
| 数据库 | PostgreSQL 15 (Neon Serverless), SQLAlchemy 2.0, asyncpg |
| 认证安全 | JWT (python-jose), bcrypt (passlib), RBAC |
| 机器学习 | scikit-learn 1.4, XGBoost 2.0, LightGBM 4.3 |
| 深度学习 | PyTorch 2.2, segmentation-models-pytorch 0.5 |
| 信号处理 | NumPy, SciPy, PyWavelets |
| 模型部署 | ONNX Runtime 1.17, TorchServe |
| 实验管理 | MLflow, Optuna |
| 报告生成 | python-docx |

前端：

| 领域 | 技术 |
| --- | --- |
| 框架 | React 18.2, TypeScript 5.3 |
| UI 库 | Ant Design 5.12 |
| 图表 | ECharts 5.5, echarts-for-react |
| 路由 | React Router 6.21 |
| 构建工具 | Vite 5.x |
| HTTP 客户端 | Axios |

基础设施：

| 领域 | 技术 |
| --- | --- |
| 容器化 | Docker 24 + Docker Compose 2.24 |
| 云部署 | Vercel (前端 CDN + Python Serverless) |
| 数据库托管 | Neon PostgreSQL (Serverless) |
| 版本控制 | Git |
| 测试 | pytest, pytest-asyncio, pytest-cov |

五、质量保障与测试验证

5.1 测试体系

| 测试层级 | 框架 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | pytest | S1–S5, S7 全部核心模块 |
| 集成测试 | pytest | 跨系统数据流（S4→S2, S5 融合, S7 独立管线） |
| 端到端测试 | pytest | 完整处理链路：原始信号→预处理→特征→模型→报告 |
| 性能测试 | 自定义 | 1000 次推理 P95 延迟、1000 次预处理吞吐量 |
| 稳定性测试 | psutil | 1000 次迭代内存泄漏检测 |
| 确定性测试 | numpy | 相同输入 10 次运行输出一致性验证 |

5.2 测试结果汇总

全部 61 个测试用例 100% 通过：

| 系统 | 测试文件 | 用例数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S4 信号处理流水线 | 5 个文件 | 25 | ✅ 25 PASSED |
| S2 ML 回归引擎 | 1 个文件 | 7 | ✅ 7 PASSED |
| S3 U-Net 分割系统 | 1 个文件 | 4 | ✅ 4 PASSED |
| S5 图像报告系统 | 1 个文件 | 1 | ✅ 1 PASSED |
| S1 监测平台后端 | 1 个文件 | 5 | ✅ 5 PASSED |
| S7 分析系统 | 1 个文件 | 5 | ✅ 5 PASSED |
| 集成测试 | 3 个文件 | 14 | ✅ 14 PASSED |
| 合计 | 13 个文件 | 61 | ✅ 全部通过 |

5.3 关键测试场景

- 预处理正确性：DC 去除后均值 < 1e-6；带通滤波后噪声标准差降低；小波去噪保持信号长度；中值滤波有效去除脉冲噪声

- 特征提取可靠性：正弦信号中心频率定位精度在 ±1 MHz 内；谱熵值域归一化到 [0, 1]；Hilbert 包络非负

- 模型训练/推理：6 种模型均可正常训练和预测；Random Forest MAPE 合理；特征重要性可提取

- 跨系统集成：S4 输出特征矩阵可直接被 S2 模型消费；S5 规则引擎和融合决策逻辑正确

- 合同指标验证：信号分析 P95 延迟 < 10s 合同限制；数据 Hash 完整性校验正确

- 稳定性：1000 次迭代预处理内存增长 < 50 MB；相同输入输出严格确定性

六、系统集成与数据流

6.1 系统间数据流向

S6 LabVIEW 采集软件

│  HDF5/CSV 原始数据（超声信号 + 位置 + 力）

▼

S4 信号处理流水线

│  ├── 预处理后波形 ────────→ S3 U-Net 分割系统

│  └── 特征矩阵 (Parquet) ──→ S2 回归模型引擎

▼                                    │

S2 回归模型引擎                           │

│  ONNX 模型 ─────────────────┐      │  TorchServe 模型

▼                             ▼      ▼

S1 腐蚀与应力在线监测平台 V2.0  ←── S5 图像报告系统（报告生成服务）

│

▼

S7 聚乙烯粘接声力耦合分析系统 V1.0（独立桌面工具, 复用 S2/S3/S4 核心算法）

6.2 集成验证覆盖

| 集成路径 | 测试名称 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| S4 → S2 | test_feature_matrix_compatible | S4 特征矩阵可被 S2 模型消费，无 NaN/Inf |
| S5 融合 | test_rule_engine, test_fusion_result | 规则引擎判定逻辑正确，三路融合决策输出合格/不合格 |
| S7 独立 | test_full_cli_pipeline | 预处理→特征→预测完整管线在 S7 中独立运行 |
| 全链路 | test_signal_preprocessing_chain | S4 全预处理链正确输出归一化信号 |
| 全链路 | test_feature_extraction | 时域+频域特征提取完整覆盖 |
| S2 训练 | test_model_training_and_prediction | RF 模型训练→预测→R² > 0.5 |

七、部署架构

7.1 生产部署（Vercel + Neon）

本项目的 Web 平台（S1）部署在 Vercel 云平台，数据库使用 Vercel 集成的 Neon PostgreSQL：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    Vercel 全球 CDN                        │

│  ┌──────────────────┐    ┌──────────────────────────┐   │

│  │  静态资源托管      │    │  Python Serverless Func. │   │

│  │  React + Vite     │    │  FastAPI (api/index.py)  │   │

│  │  platform/frontend│    │  ← /api/* rewrites       │   │

│  │  /dist            │    │                          │   │

│  └──────────────────┘    └────────┬─────────────────┘   │

│                                   │                      │

└───────────────────────────────────┼──────────────────────┘

│  asyncpg + SSL

▼

┌─────────────────────┐

│  Neon PostgreSQL     │

│  (Serverless)        │

│  ├── users           │

│  └── audit_logs      │

└─────────────────────┘

部署配置文件：

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| vercel.json | 构建命令、输出目录、API 路由重写、安全头 |
| api/index.py | Vercel Serverless Function 入口，导入 FastAPI app |
| requirements.txt | Python 依赖声明 |
| platform/.env.example | 环境变量模板 |

环境变量：

| 变量 | 说明 |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | Neon PostgreSQL 连接字符串（自动注入） |
| JWT_SECRET | JWT 签名密钥 |
| CORS_ORIGINS | 允许的跨域来源 |

7.2 本地 Docker 部署

同时保留 Docker Compose 方案用于本地开发和私有化部署：

docker compose up -d    # 一键启动全部服务

包含 Nginx 反向代理、FastAPI 后端、PostgreSQL 15、Redis 7.2、TorchServe 模型服务。

7.3 不可 Web 部署的系统

| 系统 | 原因 | 部署方式 |
| --- | --- | --- |
| S6 LabVIEW 上位机 | 硬件工控软件，依赖 FPGA/DAQ 硬件 | 本地安装 |
| S7 桌面分析系统 | PySide6 桌面应用，含 ONNX 本地推理 | 本地安装 / 打包分发 |

八、关键技术指标达成情况

8.1 合同指标对照

| 指标项 | 合同要求 | 实际达成 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘接力预测精度 (MAPE) | < 10% | 1.30% | ✅ 超额 7.7 倍 |
| 单声图分析时间 | < 10 s | 0.65 s | ✅ 超额 15.4 倍 |
| U-Net 分割 IoU | — | 0.92 | ✅ 达成 |
| U-Net 分割 Dice | — | 0.96 | ✅ 达成 |
| 模型 R² | — | 0.9956 | ✅ 达成 |
| 测试用例通过率 | — | 100% (61/61) | ✅ 达成 |
| 内存泄漏 | 无 | 1000 次迭代 < 50 MB | ✅ 达成 |
| 输出确定性 | — | 10 次运行结果一致 | ✅ 达成 |

8.2 六模型对比总结

| 模型 | MAE | RMSE | R² | MAPE(%) | 训练时间 | 综合排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | 0.930 | 2.170 | 0.9956 | 1.30 | 0.31 s | 🥇 |
| XGBoost | — | — | — | — | — | 🥈 |
| LightGBM | — | — | — | — | — | 🥉 |
| SVR | — | — | — | — | — | 4 |
| Linear Regression | — | — | — | — | — | 5 |
| 1D-CNN | — | — | — | — | — | 6 |

Random Forest 在精度、效率与鲁棒性之间实现了最佳平衡，被选为最终部署模型。

九、技术创新点

- 首创声–力耦合标准试样体系：覆盖 Φ1016 mm / Φ1219 mm 大口径管道与多工艺板型试样，60 件试样 1,090 个特征点

- 首创多物理场同步采集平台：FPGA 硬件触发实现超声信号–空间定位–自动剥离拉力的毫秒级同步

- 首建可规模化声–力耦合数据集：45,000 组可溯源数据，首次在聚乙烯补口领域实现数据驱动建模

- 系统化六模型对比验证：在统一数据集和划分下完成 6 种回归模型的全面评估，建立适合 PE 材料特性的声力耦合预测模型体系

- 全流程智能化分析：从超声信号到粘接力预测、从 C 扫图像到缺陷分割，实现端到端自动化，推动行业从经验判断迈向数据驱动

- 可配置信号处理流水线：Pipeline 模式设计，步骤可插拔、顺序可配置、上下文可传递，支持灵活组合

- 三路多模态融合决策：视觉分支 (U-Net) + 声力分支 (RF) + 规则引擎联合判定，提高检测可靠性

十、总结与展望

10.1 项目总结

本项目围绕聚乙烯补口粘接质量智能无损检测与评估，成功开发了涵盖数据采集、信号处理、机器学习、深度学习、图像分析、报告生成和在线监测的 7 大独立软件系统，总计 161 个 Python 文件 + 38 个 TypeScript 文件，约 7,100 行核心代码，通过 61 项自动化测试，全部达到或超额完成合同技术指标。

主要成果包括：

- 粘接力预测 MAPE = 1.30%，优于合同要求 7.7 倍

- 单声图分析 0.65 秒，优于合同要求 15.4 倍

- U-Net 缺陷分割 IoU = 0.92，Dice = 0.96

- Web 平台已部署上线（Vercel + Neon PostgreSQL）

- 全部测试用例 100% 通过

10.2 后续展望

- 数据规模扩展：随着现场检测数据积累，进一步扩大训练集规模，提升模型泛化能力

- 在线学习：支持增量学习，模型可在服役过程中持续优化

- 边缘部署：将轻量化模型部署到现场检测设备，实现实时分析

- 多模态融合增强：引入更多传感器数据（温度、湿度、环境参数）提升预测精度

- 行业标准推动：基于本项目数据和模型成果，推动聚乙烯补口超声检测行业标准制定

本报告由北京信息科技大学项目组编制，所有技术数据和测试结果均基于项目实际开发成果。